文档版本：                                     第 1 版

分册名称：									       第 1册/共 1册

基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成迭代计划文档

指导老师：李友焕

开发小组：葫芦娃救bug

湖南大学信息科学与工程学院软件工程2023级03班

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年11月10日 | 1.1 | 完善第一次迭代开发计划 | 李果霖 |
| 2025年11月10日 | 1.2 | 修改调整部分内容 | 伊木然 |
| 2025年11月12日 | 1.3 | 增加迭代开发计划所需实现功能 | 李文韬 |

| 项目小组名称 | 葫芦侠救bug | 项目名称 | 基于大模型多智能体框架的数据库自动配置与库表生成 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

目录

1、简介	4

2、目的	4

3、范围	5

4、 定义、首字母缩写词和缩略语	5

5、 参考文档	5

6、计划	6

7、迭代任务	7

7.1 迭代阶段	7

7.2 迭代细分	8

8、人员配备	10

1、简介

本项目是一个面向非技术用户的智能数据库平台，通过集成大语言模型（LLM），实现以自然语言驱动数据库操作。系统能够将用户对业务的自然语言描述自动转换为规范的数据库结构及部署指令，并支持通过自然语言进行数据的增删改查与复杂分析。平台全程隐藏技术细节，提供可视化结果与操作确认，旨在解决Excel在数据量增长时面临的性能限制、数据一致性及扩展性不足等问题，填补Excel与专业数据库工具之间的市场空白。

2、目的

本迭代计划将描述“基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成”项目中α迭代和β迭代的详细计划。在此迭代计划中，将明确系统的核心功能和完善功能、项目组开发过程中的评审和审查计划及相应的质量管理负责人员。并为开发团队在指定周内的工作提供指引。

3、范围

本迭代计划适用于“基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成”的项目管理。本文档在项目实际开发阶段为软件设计者、开发者提供参考。

- 定义、首字母缩写词和缩略语

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| 普通用户 | 无技术背景的中小企业主、运营人员、学生等。希望通过自然语言便捷地管理业务数据。 |
| 系统管理员 | 负责系统运维和技术支持。关注系统稳定性、安全性、资源使用情况和故障排查。 |
| 3NF | 第三范式，数据库设计的一种规范，旨在减少数据报表。 |
| DDL | 数据定义语言（Data Definition Language），用于定义数据库结构。 |
| DML | 数据操作语言（Data Manipulation Language），用于管理数据（增删改）。 |

- 参考文档

《基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成需求规格说明书》

《基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成系统用例文档》

《基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成项目前景与范围文档》

6、计划

功能优先级列表：

| 功能模块 | 优先级 |
| --- | --- |
| （用户）用户登录 | 中 |
| （用户）查看公告 | 低 |
| （用户）管理数据库项目 | 高 |
| （用户）进行自然语言查询与分析 | 高 |
| （用户）执行数据变更操作 | 高 |
| （用户）管理查询会话与历史 | 高 |
| （用户）管理业务术语库 | 中 |
| （用户）创建与管理分析报表 | 高 |
| （用户）管理个人账户 | 中 |
| （用户）申请改变数据库额度 | 低 |
| （用户）申请解封 | 低 |
| （管理员）管理公告发布 | 低 |
| （管理员）管理平台用户 | 高 |
| （管理员）管理用户数据库额度 | 高 |
| （管理员）查看管理员状态 | 低 |
| （管理员）审核用户申请 | 低 |

迭代计划开发阶段时间及任务安排：

| 迭代阶段 | 开发时间 | 任务安排 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α版本） | 第9-12周 | 用户：登录、注册、退出 用户：修改管理个人账户 用户：管理数据库项目 用户：自然语言查询与分析 用户：管理查询会话与历史用户：管理业务术语库的增删改查 管理员：登录 管理员：管理用户数据库额度 管理员：管理公告发布 |
| 第二次迭代（β版本） | 第13-14周 | 用户：执行数据变更(DML)操作 管理员：管理平台用户，查看、搜索、封禁/解封 用户：创建与管理分析报表 用户：批量导入数据库数据 用户：管理个人账户 用户：提交申请 管理员： 查看管理员状态 管理员：审核申请 |

7、迭代任务

7.1 迭代阶段

| 迭代时间段 | 任务 | 产品 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α版本） | 用户： 登录 管理个人账户 管理数据库项目 自然语言查询与分析（DQL） 管理查询会话与历史 管理业务术语库的增删改查 管理员： 登录 管理用户数据库额度 管理公告发布 | 用户可以在网页上进行登录、注册、退出。登录后可以修改个人密码。 用户可以通过自然语言描述创建新的数据库项目。 在项目中，用户可以通过聊天界面进行自然语言查询（DQL），并查看结果。 用户可以切换和查看历史会话。 用户可以进入专用界面对业务术语库进行增、删、改、查，以提升AI查询准确率。 管理员可以在网页上进行登录。登录后可以管理用户的数据库额度；可以发布、编辑和撤下系统公告。 |
| 第二次迭代（β版本） | 用户： 执行变更数据(DML)操作 创建与管理分析报表 申请解封 申请改变数据库额度 批量导入数据库数据 管理员： 管理平台用户（查看、搜索、封禁解封） 查看管理员状态 审核申请 | 用户获得数据读取能力，可以通过自然语言执行数据变更（DML）操作，并在执行前收到安全确认提示。 用户可以批量导入数据库数据。用户可以将查询结果生成基础的分析报表。 管理员登录后可以管理所有平台用户，包括查看、搜索、封禁和解封用户；可以查看其他管理员的在线状态。 用户可以申请改变数据库额度，被封禁后可以申请解封。 |

7.2 迭代细分

第一次迭代细分：

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 服务器的搭建 | 设计文档、环境搭建 | 梁峻耀 |
| 数据库的搭建 | 数据库设计文档、SQL脚本 | 梁峻耀 |
| 用户登录/注册/退出 | 用户认证前端页面和后端代码 | 李果霖，伊木然 |
| 修改个人账户 | 个人设置界面的前端页面和后端代码 | 李果霖，伊木然 |
| AI代理（模式，DDL） | 用于创建项目的Python代码和AI调用逻辑 | 伊木然 |
| AI代理（文本到SQL - DQL） | 集成术语库的自然语言查询代码；微调后的模型 | 王利蓉 |
| 管理查询会话与历史 | 聊天对话界面的前端页面和后端代码 | 李果霖，李文韬 |
| 管理业务术语库（CRUD） | 设计文档、前端界面与交互，后端功能代码 | 伊木然，李文韬 |
| 管理用户数据库额度 | 设计文档、前端界面与交互，后端功能代码 | 伊木然，李文韬 |
| 管理公告发布 | 记录网页用户登录以及操作日志，并上传到服务器数据库；前端界面与交互，后端功能代码 | 伊木然，李文韬 |
| 界面展示及跳转逻辑 | 前端代码 | 李果霖，李文韬 |
| 数据库连接与查询执行 | SELECT查询执行和结果返回 | 梁峻耀 |

第二次迭代细分：

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| AI代理（文本到SQL - DML） | 用于数据变更的Python代码和AI调用逻辑 | 王利蓉 |
| 执行数据变更(DML)操作 | DML操作确认弹窗的前端页面和后端代码；DML操作确认和执行 | 李文韬，梁峻耀 |
| 管理平台用户 | 用户管理（搜索、封禁）界面的前端页面和后端代码 | 李果霖 |
| 创建与管理分析报表 | 报表展示界面的前端页面和后端代码 | 李文韬，李果霖 |
| 管理个人账户 | 邮箱验证功能的前端页面和后端代码 | 李果霖 |
| 查看管理员状态 | 管理员状态列表界面的前端页面和后端代码 | 李文韬，李果霖 |
| 用户申请功能 | 前端界面与交互，后端功能代码 | 李文韬，伊木然 |
| 管理员审核申请功能 | 前端界面与交互，后端功能代码 | 李文韬，伊木然 |
| 记录操作日志与审计 | 用户操作日志记录系统 | 梁峻耀 |

8、人员配备

| 团队成员 | 姓名 | 学号 | 班级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王利蓉 | 202326010328 | 软件工程2303班 |
| 2 | 伊木然 | 202326010332 | 软件工程2303班 |
| 3 | 李果霖 | 202326010318 | 软件工程2303班 |
| 4 | 李文韬 | 202326010304 | 软件工程2303班 |
| 5 | 梁峻耀 | 202326010319 | 软件工程2303班 |